**خطة الكلية لتجميل و نظافة البيئة**

**كلية الحاسبات و المعلومات**

**جامعة الزقازيق**

**العام الجامعى 2020-2021**

**خطة الكلية لتجميل ونظافة البيئة**

 **أولا : خطة تجميل ونظافة الكلية :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الهدف | المخرجات | الأنشطة  | مؤشرات النجاح | الفترة الزمنية | مسؤل التنفيذ |
| **اكساب الشكل الجمالى للكلية** | كلية نظيفة  | تقليم الأشجار بالكلية | تم تجميل الكلية  | 2021/3/10 | وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – رعاية الشباب – اتحاد طلاب الكلية  |
| إزالة مخلفات الأشجار والبناء من أرجاء الكلية | 2021/3/11 |
| توزيع عدد كاف من سلات المهملات فى كافة مبانى الكلية | 2020/12/13 |
| نظافة المدرجات وقاعات التدريس والممرات بين مبانى الكلية ومناور الحمامات | 2020/11/12 |
| دهان حوائط الكلية لإزالة جميع أنواع التلوث البصرى من كتابات ورسوم بسيطة | 2021/2/6 |
| تهيئة وتنظيف مصلى السيدات بمبنى المحاضرات | 2021/2/7 |
| إزالة كهنة الكراسى الخشبية من مدخل السلم بمبنى إدراة الكلية | 2021/6/18 |
| العمل على زيادة المساحات الخضراء داخل الكلية وتنسيق الحدائق | 2021/2/26 | 2021/3/14 |
| **صيانة الكلية** | اصلاح جميع الاعطال بالكلية | التأكيد على عمل لمبات الإضاءة بجميع مبانى الكلية وخاصة المدرجات وقاعات التدريس وتغير التالف منها | تم اصلاح الاعطال بالكلية | 2020/11/14 | مدير وحدة الصيانة |
| صيانة صرف المياه الموجود بين مصلى الرجال والسيدات بالدور الأول بمبنى إدارة الكلية | 2021/2/6 |
| صيانة الحمامات وحنفيات المياه بمبنى إدارة الكلية ومبنى المحاضرات | 2021/5/5 |
| صيانة مكيفات الهواء وتركيب خراطيم صرف المياة |  |  |
| تركيب أغطية لغرف الصرف الصحى خلف مبنى المحاضرات | 2021/5/13 |
| عمل ترميم للسلالم الخلفية للمدرجات بمبنى المحاضرات | 2021/10/18 | 2021/10/25 |
| **المحافظة على نظافة الكلية** | طلاب واعيين باهمية النظافة | تنظيم لقاءات لتوعية طلاب الكلية بأهمية المحافظة على مبانى الكلية | الحصول على كلية نظيفة باستمرار | 2021/3/6 | وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة |

 **ثانيا : خطة الحماية المدنية و إدارة الأزمات والكوارث :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الهدف | المخرجات | الأنشطة  | مؤشرات النجاح | الفترة الزمنية | مسؤل التنفيذ |
| **تحقيق الامان والسلامة بالكلية**  |  قدرة الكلية على مواجهه المخاطر فى حالة الازمات والكوارث | التأكيد على توافق مقاسات خراطيم الإطفاء الموجودة بالكلية لحنفيات المياة المعدة لذلك الغرض | تم عمل تجربة الاخلاء و غرفة لادارة الازمات والكوارث | 2021/2/27 | وحدة ادارة الازمات والكوارث |
| التأكد على مواصفات الأمن والسلامة بتغطية كابلات الكهرباء خلف مبنى المحاضرات | 2021/3/2 |
| التأكيد على الأمن الإدارى بالمرور الدائم على وسائل الأمن والسلامة بالكلية |  2021/3/4 |
| تركيب أقفال لتأمين لوحات الكهرباء بجميع مبانى الكلية | 2021/3/6 |
| التنسيق مع إدراة الأمن الإدارى بالكلية لعمل خطة طوارىء لإخلاء الطلاب والموظفين و اعضاء هيئة التدريس فى حالة حدوث كوارث "لا قدر الله" |  2021/3/7 |
| التنسيق مع إدراة الأمن الإدارى بالكلية لعمل خطة تأمين المستندات بمكاتب الكلية | 2021/4/8 |

 **ثالثا : الخطة المقترحة والسياسات الإجرائية لتفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص وزيادة**

 **مواردها بالكلية :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الهدف | المخرجات | الأنشطة  | مؤشرات النجاح | الفترة الزمنية | مسؤل التنفيذ |
| **زيادة موارد الكلية و تخريج طلاب مواكبين لسوق العمل** | زيادة الموارد و رضا الخريجين عن الكلية  | تنفيذ دورات فى لغات البرمجة بمستوياتها المختلفة | تم توفير موارد للكلية و نجاح الخريجين فى الحياة العملية  | تعقد الدورات بمركز الاستشارات وبحوث تطنولجيا المعلومات بصفة مستمرة  | مدير مركز الإستشارات وبحوث تكنولجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات |
| تنفيذ دورات فى تصميم وتنفيذ قواعد البيانات |
| تنفيذ دورات فى شبكات الحاسب |
| تنفيذ دورات فى الجرافيكس والوسائط المتعددة |

 **رابعا : الخطة المقترحة والسياسات الإجرائية التى تهدف إلى تفعيل دور الكلية فى البيئة**

 **المحيطة وبناء الإنسان :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الهدف | المخرجات | الأنشطة  | مؤشرات النجاح | الفترة الزمنية | مسؤل التنفيذ |
| **تفعيل دور الكلية فى البيئة**  | زيادة الوعى باهمية الكلية  | سيتم الإستمرار بعقد عدد من الدورات الثقافية | رغبة الالتحاق بالكلية | 2021/6/16 | 2021/6/19 | وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة |
| سيتم تنفيذ عدد من الندوات الثقافية بالتعاون مع قطاع التعليم و الطلاب | 2021/11/3 |
| تنفيذ عدد من الندوات الثقافية فى القوافل الشاملة للقرى | 2021/6/16 |

 منسق المعيار مدير وحدة الكلية عميد الكلية

 د/ سماح ابراهيم د/ الشيماء الطنطاوى ا. د/ خالد الدرندلى